一字成兵开发需求与美术交接
微信小游戏与抖音小游戏首发版本
2026年10月22日　交接版 1.3　OH配置流程与文档执行依据
本项目由一名程序和一名美术承接正式开发。目标是保留文字铺路、组合造兵和持续对抗的玩法，完成双平台可发布的账号、战斗、养成、通天塔及奖励视频闭环。本文件可用于拆任务、估工时、制作资源和逐项验收。
本次采用当前《一字成兵》水墨方向。现有可玩原型与完整规划用于确定行为和视觉方向，不代表已完成小游戏平台接入，也不代表每项数值已经通过正式平衡验收。
交接范围与标记
	标记
	含义
	执行要求

	基线
	已有原型及最新完整规划的规则
	首轮复现，不自行改规则或换成旧版本

	首测值
	已有数值，用于正式工程初始配置
	可配表；调参须记录版本与实测结果

	开发补齐
	正式平台新增的工程与交付要求
	纳入程序与美术排期；不能以原型可跑代替

	待定
	尚缺产品或技术决策
	按本文件列明默认建议，不视为已经实现



首发包含：20场固定新手挑战、长期 AI 对战、段位、四类基础训练、四名武将、招募和升星、通天塔、体力、奖励视频、设置及帮助。原21—30场不再作为账号主线逐关入口；塔前30层仍按固定配置，之后公式延伸。
首发不包含：真人实时对战、真实玩家防守阵容、付费内购、装备、公会、签到、日常任务、赛季清空。原型中的测试选关、改段位、加资源和新建试玩角色不作为正式玩家功能。
分工与交付
	角色
	负责交付
	不应遗漏

	程序
	双平台客户端、账号与服务端、配表、广告、工具、构建与测试
	异常状态、断线重试、重复请求防重、真机性能和发布包

	美术
	全部界面、通用组件、字牌与战场资源、特效、动效规范、平台展示素材
	锁定、不可点、加载、失败、满级等全部状态；分层源文件与切图

	产品与策划
	规则冻结、数值配置、文案、体验验收
	最终平衡、平台功能开关、任何新增系统的批准

	项目负责人
	平台主体、开发账号、服务器预算、外部采购与发布审批
	字体／音乐／素材授权、平台所需上线材料；不默认由美术或程序包办



阅读顺序：先看范围与战斗规则，再各自使用程序任务表或界面／资源表排期。UI编号对应界面，美术资源用ART编号，动效用FX编号，程序任务用DEV编号，验收用QA编号。
文档版本与执行依据
本交接包v1.3，更新于2026年10月22日。总规划来源为对话《一字成兵｜完整游戏规则与数值方向规划》，初版2026年10月12日；本包采用v5.4，内容更新于2026年10月21日，快照收录于10月22日。快照不自动同步原对话。
	要做的工作
	执行依据
	边界

	玩法规则与详细数值
	总规划v5.4的完整规则、数值与成长；本次核对表中的明确澄清
	本轮不调参；旧研究表、原型环境描述不自动成为正式功能

	正式双平台功能与验收
	本交接v1.3及《文档执行依据与差异核对》
	明确正式范围、工程新增要求与待定项

	界面、状态和动效
	独立美术需求及UI／ART／FX清单
	PPT原图只作视觉参考；状态图为结构说明，数字示例不作配表依据

	配置与资源提交
	OH工程与配表实施方案、34表字段字典、资源提交清单
	表头／路径仍需开工冻结和真实导表验证；不得绕过OH流程



本次澄清：塔正式版只做手动过层；正式包不开放试玩调试；AI低分先抽偏移再截到0；旧底表敌将不自动获得新增玩家技能。撤回与丢弃命中区仍需负责人实机确认，不由程序或美术自行选一种。
遇到未列明的矛盾，不按文件日期或版本号大小自行覆盖。先记录具体段落、适用模式与影响，交负责人冻结，再成套更新规则、数值、状态与配置。本轮核对结果详见同包《文档执行依据与差异核对》。
01 产品结构与玩家完整流程
首次启动 → 平台登录与账号恢复 → 主城 → 新手挑战 → 结算回城 → 招募与培养 → AI 对战／通天塔 → 持续成长。
	节点
	已定规则
	要做的引导与界面

	首次进入
	金币0、将签0、体力30、积分0；四类训练1级，无武将
	加载与登录、必要平台授权、主城、第一场开始遮罩

	第1—4场
	学转弯、刀盾、分流、骑射；首次教学免费，失败不发金币
	推荐标记仅教学；提示不挡牌面封边

	第5—15场
	自由规划路线，逐步体验地形和多路；不预铺路线
	停止推荐最优牌；压力来自对抗而非单纯厚城血

	历史达到200分
	永久开放通天塔，之后降段不关闭
	解锁提示、塔入口、开局战术引导

	累计15胜
	开武将与招募；专用免费首募固定赵云
	首募、结果、武将详情；中断后继续同一次首募

	第16场
	固定弓→赵→云→盾供牌教学
	125初始点，四牌总130，需自然回5点；成将后继续真实战斗

	累计20胜
	开基础训练
	训练入口解锁、升级前后属性及价格

	完成固定20场
	之后按段位匹配模拟AI
	昵称／段位／加载状态；不宣称真人在线

	首次获得稀有
	黄忠、张飞、关羽可独立免费试用
	可立即试用或稍后进入；无资源奖励、无视频、无段位变化



主城以段位与城池为中心，顶部为金币、体力、将签；两侧为训练、武将、招募；下方切换对战／通天塔并开始挑战。养成是独立页面，左上返回。首页不堆关号、长规则和任务列表。
所有普通对局正式建立后冻结规则版本、养成、收藏、对手与随机种子；本局外发生的升级用于下一新局，整次塔沿用开局快照。
02 程序交付总表
	编号
	模块
	具体交付与验收重点

	DEV01
	工程与平台适配
	共用玩法工程；微信／抖音分别打包，隔离平台登录、广告、生命周期、存储和音频接口

	DEV02
	登录与账号
	平台凭证换登录态、自动重登、同平台恢复进度、账号冲突及会话过期处理

	DEV03
	资源与配置
	迁移OH源表、导表与读取层；分包、引用校验、双端版本及回滚

	DEV04
	主城与导航
	UI01—UI17及UI45—UI60相关状态；解锁、返回栈、设置和安全区

	DEV05
	棋盘与手牌
	实体身份、拖拽、替换、合并、撤回、弃牌、报价冻结及供牌池

	DEV06
	运输与组合
	格子进出方向、分流、外环最短路、层数与形态继承、常驻路线预览

	DEV07
	战斗模拟
	双武器、技能、目标选择、命中、死亡、城池、倍速与统一时钟

	DEV08
	战斗表现
	表现与逻辑分离；同线接战、伤害跳字、特效、音效、敌我辨识

	DEV09
	对局与成长
	新手、AI、积分、体力、金币、训练、招募、升星及快照

	DEV10
	通天塔
	保盘、层奖励、精英、战术、许可、手动开下一层和长局保护

	DEV11
	服务端与广告
	权威资源账本、幂等结算、真实广告接入、风险校验与日志

	DEV12
	工具与发布
	配表导入、战斗回放／模拟、埋点、测试后台、双平台真机与提审



03 平台登录与服务端需求
本文件按微信小游戏、抖音小游戏交付，不把现有 H5 网页套入普通小程序当成完成。优先在OH现有Unity工程裁剪迁移，先验证字形渲染、拖拽、双平台广告和同屏性能，再冻结资源规格；如更换引擎，单独评估框架与读表契约移植。引擎选型不应改变战斗规则。
	功能
	程序必须实现
	失败与恢复

	平台登录
	使用对应平台登录凭证，由服务端换取账号身份；密钥只存服务端
	凭证过期重新登录；失败提供重试；不能新建另一个角色覆盖旧存档

	身份边界
	建议首发微信／抖音分渠道账号；跨端互通另立需求
	清缓存后同平台身份能找回服务端角色；不能把浏览器Cookie当正式身份

	账号初始化
	只在首次建号发初始资产、记录教学与设置
	重复点击、并发首登只建立一次；默认不提供清档或无限新账号

	角色状态
	金币、体力、将签、四将碎片／星级、训练、胜场、积分、最高分、塔纪录和已领账本
	页面刷新、换设备与重登后读取一致；服务端时间统一

	开局账单
	验证解锁、体力／塔次数，生成对局编号并冻结版本与双方参数
	成功建局才扣费；请求重试返回同一局，不能重抽对手

	结算
	唯一对局一次结算，统一处理金币、积分、胜场与将签
	超时重试原账单，不能重复发奖；展示实际积分差额

	养成与招募
	服务端校验余额、扣费、结果和保底；结果可重取
	网络丢包后返回同一次结果，不重抽、不重复扣费

	塔逐层账单
	清层发奖、日层账本、永久里程碑、结束对账
	未获确认不能下一层；重试不重复增加金币／修城／建造点

	配置与存档迁移
	对局固定配置版本；持久化版本升级；保留资产与已领奖励
	新版本不能让进行中对局混用新旧公式；回滚可定位

	运营基础能力
	查询账号、对局和交易；停服／版本门槛；问题补偿留审计记录
	测试工具与线上权限分离，不提供公开加资源接口



正式补齐：现原型胜负主要由客户端上报，不能直接作为正式可信裁决。首发至少保存开局种子、带模拟时间的操作序列、版本和结果摘要，由服务端校验资源与操作合法性、时间和结果一致性；推荐复用确定性核心重算关键对局。成本与全量复算策略由程序技术评审确定。
断线基线：同进程后台恢复到暂停态；进程被杀后先识别未结账单，采用当前“确认放弃后重新挑战”的保守流程，体力不退、普通对战按失败扣实际积分。完整棋盘续局属于待定增强，不承诺原型已具备。塔长局续存建议优先评估为上线前增强项，成本单列。
正式构建移除密码试玩门禁、新账号测试按钮、模拟广告、任意段位／资源工具；测试构建保留并受权限保护。
04 棋盘与线路规则
画面上方为自动战斗，下方为6×6可摆棋盘，外侧是一圈窄运输道，左上角为放大的“出”字出口。棋盘下方为3个手牌位、建造点和换批入口。开始按钮位于画面中央，点击后才可布阵。路线始终预览，没有关闭开关。
	对象
	路线规则
	表现与制作要求

	营地
	位置和初始朝向按地图配置；玩家不能移动
	“营”主字与明确箭头；后续地图可在不同边，不能永久假定左下

	空格
	单位保持原方向直行
	预览穿过空格，不误画必须铺满才能走

	两口牌
	4种弯角：上右、右下、下左、左上；从合法开口进入，走另一个开口
	8方向枚举中的4种，非直线牌；开口与封边清楚

	三口牌
	4种：上右下、右下左、下左上、左上右；入口之外的两个开口各出一兵
	先获得当前字层，再复制出两支；不是额外送三兵

	非法入口
	撞封闭边、障碍或回到营地时该运输兵终止，不损坏牌
	给短暂断路反馈；不影响该牌之后其他合法路线

	同实体重访
	不重复领字、不再次分裂；从剩余合法方向按种子选一方向
	防无限叠层与指数循环；移动牌不能刷新访问记录

	不同同字牌
	每张实体首次经过都加对应层数
	例如两张刀各1阶，兵获得刀×2

	外环
	四边都能进入，沿环最短路到左上出口；右下等距时固定先向上
	逐格走环，不瞬移、不绕远、不在边缘死亡

	出口
	仅抵达左上出口后进入上方战场我方一侧
	大“出”字、衔接反馈；不能在敌城附近出生



两口／三口没有永久“入口箭头”，开口均可作入口，取决于单位进入方向。首发无旋转卡牌按钮；玩家通过拿到不同朝向的牌规划。预览必须使用同一套路线计算，显示分支、断点和最终出口，不能另写近似路径造成误导。
初始棋盘只含营地与地图配置的障碍，不预先替玩家铺好路线。教学用虚影／高亮，不免费生成实体。障碍不能购买、移动、穿越；后期地图可能0—2个，按既有地形配置与种子生成，塔中途不突然加石头破坏布局。
常规首兵约0.25秒，之后全局每9模拟秒产1兵；棋盘与环每格0.85模拟秒。骑字只加战场速度，不缩短这段运输。改路影响之后经过的位置，已经取得的层数不倒扣。分流继承已得字、形态与访问记录，战斗技能计数各自重新开始。
路线防护需限制异常回路与预览计算量。正式技术上限由压力测试确定；若达到保护阈值，停止异常路线并可诊断，不能随机删掉正常参战单位。
05 手牌操作与局内经济
首发保留3个手牌槽，不扩成武将背包。字牌等级用“阶”，兵身叠字用“层”，局外基础字用“训练等级”，整将用“星级”，四者不能混用。
	操作
	成功结果
	不合法或取消

	未购牌拖至空格
	校验余额、落点和许可；扣冻结报价一次；补一张未购候选
	回原槽，费用与计数不变

	未购牌换入已占格
	新牌付费；旧已购实体回原手牌槽，不额外抽牌
	必须预演最终盘面与系列数

	已购牌移动／交换
	免费，保留身份、阶数和原购买记录
	不能占营地、障碍或出棋盘

	同字同朝向合并
	目标+1阶，最高5阶；来源被消耗；新来源仍付牌价
	不要求同阶；高阶来源损失层数时先确认；5阶目标拒绝

	已购牌撤回手牌
	保留实体并可免费重摆；按落点交换或替换未购候选
	不能悄悄覆盖另一张已购牌；涉及丢弃需明确预览

	弃已购牌
	明确显示“可丢弃”的目标，松手才删；无退款
	不回退购牌或三口次数，不意外删除

	换批
	只替换未购候选并补空位；已购手牌保留
	无可换内容时禁用；余额不足不扣费

	资源牌
	点击+30点并补候选；不是可铺路线字牌
	不增加购字或三口计数



交互待冻结：历史版本存在“拖回下方直接丢弃”与后来的“撤回／换入手牌保留实体”。正式建议保留当前换牌、合并能力：拖到具体手牌槽按交换／撤回处理；拖至3槽区域明确亮出的丢弃区才删除，不增加常驻回收按钮。两种命中区不可重叠，第一轮灰盒必须由负责人实机确认。UI28需交出这两种预览状态。
	项目
	首测数值与公式

	自然收入
	每6模拟秒+5建造点；暂停、后台、广告、塔层间确认不增长

	供牌
	94%字牌、6%资源牌；字牌中基础字68%、名字字32%；无武将资格则全基础字

	三口概率
	普通字牌18%、塔26%；同类别合法朝向等权，字在合法池内等权

	开口基价
	两口10、三口30；按具体开口朝向的成功购买次数计涨价

	文字基价
	基础字15、名字字30；按同字成功购买次数计涨价

	报价
	floor(开口基价×1.2^朝向次数)+floor(文字基价×1.2^同字次数)

	首张
	两口基础25、三口基础45、两口名字40、三口名字60

	塔价格
	上式两个指数各取min(次数,5)，真实购买计数仍增加

	换批
	min(30,10+2×已换批次数)；免费换批仍增加次数



报价在候选生成时冻结，同一批其他购买不追涨。建造点不由击杀、攻城或分流产出，也不变成局外金币。教学和试用指定供牌覆盖一般随机规则。普通模式首次登记两武将系列后收窄合法池；塔不做两系列供牌硬限制。
06 战斗与单位规则
	项目
	规则
	程序与美术边界

	双方一致
	相同属性、字层与能力对应同样的移动和攻击规则
	不通过我方额外加速制造优势；教学显式敌数值例外需配表注明

	双武器
	刀是近战，弓是远程，独立伤害和攻击计时；同时满足条件时可同时攻击
	近战与箭矢分开触发，不能只显示远攻却同时无反馈扣血

	目标与推进
	进入射程停下攻击，目标死亡后重新选目标／移动；敌我出生于各自城侧
	逻辑坐标不可因画面避让瞬移；敌人不从右侧突然移到我城前

	同线接战
	已接战双方保持同一水平线，一方死亡／目标解除后再重排
	布局上下错位只服务识别，不能改变射程和命中

	伤害结算
	有效命中独立判免疫与减伤；已在同一步就绪的攻击按原规则处理
	死亡事件只能触发一次；不能因动画慢导致漏伤害

	主字
	默认兵；先完成刀盾／骑射决定基础形态；完整武将名优先
	成型主名称最多两汉字；成型后角标不再显示多余“兵”

	附加字
	显示其他字与叠层，如刀×3、盾×2；敌我一致
	字多时用稳定排序与详情承载，不能让玩家无法识别强敌

	颜色
	我方青绿、敌方朱红；武将主字用独立金／赭色系
	武将仍靠血条、底标与朝向辨敌我，不能只有颜色一个信号

	受击
	主体短闪浅黄／白，保留阵营轮廓；伤害跳字靠近真实受击点
	不把双方都染成红／橙；免疫时显示“免疫”，不显示扣血

	高密度
	允许单位接近并上下交错，战场主字仍清楚
	关键技能、死亡与免疫优先，普通粒子可降级；战斗逻辑不删兵



普通战斗300模拟秒。敌城先归零胜，我城先归零败；同一步双方归零按敌城优先胜；超时比较绝对剩余城血，我方严格更高才胜，相等败。塔每层180秒，必须破敌城，超时即败。武将试用独立无经济结算。
暂停可改盘、买牌、换位和撤回，但所有模拟时钟停止。倍速统一影响战斗、生产、运输、技能、资源恢复及倒计时，不影响服务器体力恢复或视频冷却的真实时间。后台回前台建议先停在暂停态，防止未看清就继续受击；拖拽遇后台立即取消且不扣费。
前四场允许爽快教学；之后应有路线成型、交锋、调整、援兵抵达、最终破城的过程。不能用延迟敌方很久才出场或无限堆敌城生命代替压力。具体胜率与战斗时长目标需要实测确定，不能把模拟通过当成人类体验验收。
07 战斗公式与武将技能
下列均为交接首测值。D、B、S、H为刀、弓、盾、骑真实层数，N为名字字总层数；k=0.20。A(x)=1+k(x−1)，仅x≥1时使用。训练倍率T=1.05^(L−1)，星级倍率为1／1.05／1.10／1.15／1.20。
	属性
	标准公式与含义

	近战基础
	无有效刀为8；有刀为16×T刀×A(D有效)

	远程基础
	无有效弓为0；有弓为14×T弓×A(B有效)

	生命
	无盾42；有盾42×T盾×{1+[1+k(S−1)]²}；再乘主将生命和星级倍率

	名字增伤
	1+0.05N；全部名字层先相加，不逐字相乘

	骑训练
	有骑时伤害×[1+0.005(L骑−1)]，每兵一次；无骑不生效

	面板武器攻击
	对应近／远基础×形态伤害×名字增伤×骑训练增伤×主将星级

	每武器频率
	[1+0.12min(1,H)+0.2max(0,H−1)]×形态频率，单位次／模拟秒

	战场移速
	55×0.85×(1+0.18H)，单位为逻辑距离／模拟秒

	射程
	近战50，弓220，骑射320，黄忠350；逻辑距离不随屏幕尺寸改变

	实际伤害
	正攻击：max(0.1,面板武器攻击×技能系数×目标系数×增伤×剩余承伤比)；免疫为0

	目标系数
	对兵0.80、对城0.70，双方全模式每次命中只乘一次



剩余承伤比由护甲、战术、举盾逐项相乘，直接减伤最多85%；全局0.80／0.70不计入减伤上限。运算保留精度，显示取整不能回写。刀盾形态伤害1.5，独立30%免疫；骑射形态频率2、射程320。
	武将
	形态倍率
	自动技能与边界

	赵云
	伤害1.8、频率2、生命1
	单体快攻，本身即技能；不另加主动大招

	黄忠
	伤害1.65、频率1.65、生命1
	至少1有效弓；每箭贯穿最多1额外兵，原击40%；主目标后80、箭线左右20、总射程350内，不穿城

	张飞
	伤害1.8、频率1.35、生命1.8
	每4次有效近战普攻眩晕主目标0.4秒；精英0.2秒；结束后4秒共享抗眩晕，城免疫

	关羽
	伤害1.8、频率1、生命1
	至少1有效刀；每3次有效近战，对主目标80内最多3额外兵各造成原击150%；不伤城



首个完整名字锁定身份；同一条路线能持续量产武将，不设同名单位上限。后续别名只加名字层，不换主将或叠技能。先刀盾再成将保留免疫，先骑射再成将保留射程；成将时伤害／频率换成武将值，不复乘。先成将再补组合不追授组合特权。
张飞／关羽计数按每兵独立，实际命中活兵的近战普攻计数，免疫也计；空挥、攻城、技能追加不计。副伤取命中前攻击重新乘技能和目标系数，不复制主目标扣血、不递归。有效武器资格不制造真实字层，不能自动凑基础组合。旧底表敌将只使用1星形态，不自动获得新增玩家技能；敌军是否带技能须显式配置，相同能力使用相同算法。
08 武将系列与广告许可
普通新手和长期AI挑战：第一次成功购买任一名字字即登记该系列，一局最多登记两系列，弃牌不释放登记。手牌出现或看完视频不登记。登记满后第三系列未购候选转换为已登记系列的合法名字字，保留方向、阶数及冻结报价。
通天塔：按“本次操作完成后的棋盘实体”判断，不按历史买牌张数、战场武将兵数量或手牌数量判断。任一名字字即占所属系列，不必已经拼全名字。
	塔盘面与操作
	结果
	是否需要系列视频

	赵云＋张飞；再放飞
	仍是两系列
	不需要

	赵云＋张飞；空位放黄
	三系列
	需要

	赵云＋张飞；黄换掉张飞系列最后一个字
	最终赵云＋黄忠两系列
	不需要

	赵云＋张飞；黄换掉飞但张还在
	最终仍三系列
	需要

	已有黄忠系列；再买黄或忠
	未引入新系列
	不需要

	张飞全部移回手牌／弃掉，再买黄
	棋盘只剩赵云＋黄忠
	不需要

	旧已购名字牌移动、交换或重摆
	不是新购
	不重看



三口许可独立：每场新手／整次塔前2张成功新购三口无需视频，第3张起需要；合并用的新三口也计，弃牌不退次数。AI长期对战关闭局内视频，三口直接正常付费。候选同时触发系列和三口许可只看一次。
卡牌右上角统一圆形播放图标，不能挡上边封口。看完只解锁当前候选的使用许可，建造点照扣；不自动上阵，不弹“领取免费卡”。换批丢掉候选则许可失效。落点与撤回必须重新算最终盘面，不能仅凭拖拽开始时的状态判定。
09 广告与体力接入
	入口
	规则
	制作与程序要求

	结算金币
	每日6次，补本局同额金币
	基础奖先到账；视频仅追加，杯数／将签不翻倍

	体力
	上限30，每5真实分钟恢复1；普通局5；视频+10每日2次
	显示恢复剩余时间和实际可加量，满体禁用

	塔加开
	每日免费1局＋视频新开1局
	塔不消耗体力；已用完提示剩余规则

	局内资源
	新手／塔+60点或免费换批，共每日3次
	AI竞技和试用关闭；不得用金币图标冒充建造点

	构筑许可
	新手三口；塔三口及新系列
	独立额度；右上播放标记，费用不免除



成功视频间隔45真实前台秒，前台暂停可计，后台／播放不计。日界为固定账号区域04:00。取消、失败、无填充不扣成功次数、不发奖。奖励业务需唯一请求，重复回调只认一次；无填充不能自动当成功。
双平台须接真实SDK的完成、取消、报错、页面隐藏和恢复。抖音官方说明广告可覆盖Canvas，iOS与安卓触发生命周期的行为不同，不能只靠onHide认定广告开始或完成。平台认可的替代完成回调需单独适配并记录真实完成类型，不自行把普通分享当视频奖励。
10 普通挑战与段位结算
	项目
	当前规则

	新手奖励
	第s场胜利R(s)=round(100×1.12^(s−1))，s=1…20

	新手失败
	前4场0；之后floor[0.25×R(s)×min(t/150,1)]，t为有效模拟秒

	长期AI胜利
	1,000金币，积分+25，攻城胜场+1

	长期AI自然失败
	实际造兵至少1个时250金币，否则0；积分−20、最低0

	主动放弃
	0金币，普通对战扣20分至最低0；不退体力，不推进进度

	视频补奖
	仅在有基础金币时追加同额；不是失败补成胜利奖

	累计胜场
	固定新手与长期AI均计，塔／试用不计；失败不清零

	将签
	新手5／10／15／20首次各1；通20后的攻城每累计3胜1；首次每跨500分2；塔5—30每5层首次1



积分从0开始。青铜、白银、黄金、铂金、钻石、大师、宗师、王者、荣耀、传奇各一至五小段，每100分一小段，500分一大段；5000后无双·1，每100分升一阶。降段不重锁功能、不重新发首次奖励，无赛季重置。
回城段位动画用服务器结算前后积分：5扣至0显示−5；0分失败显示“积分不变”，不能显示虚假−20。奖励视频不提前播放积分变化，关闭结算回城再播，同一账单一次。中断普通局确认放弃后也按实际回执反馈；塔／试用不播放。
匹配为AI：C=max(当前积分,历史最高−300)，先等概率取整数偏移Δ∈[−100,100]，再令对手分数=max(0,C+Δ)，不能在截断后的区间重新均匀抽样。成长档g=min(30,max(1,1+floor(对手积分/250)))，生命／近远攻击乘1.05^(g−1)。由固定11、12、13、14、15、17、18、19、20场模板组合，不用16场强教学模板。AI初始我城600、点数180、300秒。敌强度不读取我方升级实时同步抬升。
11 训练与招募升星
四字训练1—30级，刀／弓／盾基础倍率1.05^(L−1)；骑训练仅持骑伤害每级+0.5个百分点，不增加出兵频率。每个字独立升级。界面显示当前、下级、费用和余额，满级不可继续扣费。
费用按最新数值附件逐级导入：C(L)=round{[4+0.8(L−1)]×round[100×1.12^(L−1)]}；w=0.1/[1+0.005(L−1)]；刀／弓／盾各round[C/(3+w)]，骑为C减前三项。1级各129金币／骑13，总400；全四字升满共442,743金币。
15胜免费首募赵云一次，不消耗将签、不影响普通保底。普通抽1将签一次；普通赵云组85%，稀有黄忠／张飞／关羽组15%；稀有优先未拥有者等权。连续9次未出稀有，第10次必出；稀有命中清零。首次本体解锁1星，重复本体给10专属片。
升星依次花10／20／40／80片，累计150，倍率1／1.05／1.10／1.15／1.20，仅伤害和生命。已耗片＋库存达150即移池，不要求先手动升星；组空则另一组100%，全满停止且不耗签。十连逐次执行，中途全满只扣已执行次数。概率页动态反映当前池、保底和移池，不永远写每将5%。
12 通天塔规则与流程
历史达到200分永久开放；每日免费1次、视频加开1次；150初始建造点、我城600。每层180模拟秒内破城，否则失败。可持续铺满棋盘，武将不限两系列，但新增第三及以后系列按许可规则处理。
过层 → 等服务器确认层奖励 → 每5层先处理战术 → 中央过层弹窗 → 玩家点“开始下一层”。正式版统一水墨手动流程，不同时实现原版10秒自动整备。等待期间不可穿透操作棋盘／手牌，全部模拟暂停；初始战术选完回开始遮罩，不直接开战。
	状态
	保留／改变规则

	清层保留
	棋盘、手牌、阶数、实体身份、报价及购买计数、三口累计、许可、自然回点余量、养成快照

	清层清除
	双方战场和运输兵、当层敌军状态；下一层重新按配置出兵

	层补给
	+50建造点、修城60至最多600；先使用旧战术计算，再选择新战术

	层金币
	同奖励日第f层首次过层min(70,10+2f)，清层就入账，失败不追回

	奖励日
	整次塔绑定开局日；跨日不重置该局逐层奖励归属

	里程碑
	永久首次5／10／15／20／25／30层各1将签；31层后无新将签

	退出／失败
	保留已结奖励和最高纪录；新局从1层，未过层无时长金币

	第30层
	可继续或结束；31层起以30层最终属性为基，每层生命／敌城×1.06、攻击×1.03



每5层首波首人替换为精英，不额外加人数，甲卫→冲车→旗手循环。名称最多两字：甲卫每18秒举盾6秒，远程承伤−30%；冲车对城伤害+50%，仍受兵阻挡；旗手每18秒蓄力2秒，使160内其他敌兵攻击+20%持续6秒，同效果刷新不叠，蓄力死亡取消。第一次均从18秒起。精英不另叠普通武将技能，受统一短眩晕与抗性规则。
	战术类别
	项目
	效果

	进攻
	破城／破阵／清阵
	对城+20%／对精英+20%／对普通敌兵+12%

	防守
	护军／坚守／勤修
	我军承伤−10%／我城承伤−15%／每层额外修城30

	补给
	辎重／改阵
	每层额外20点／每层首换免费但推进换批计数



开局与每清5层三选一，最多装备3项，满槽选替换或保留；候选优先三类各一项，排除已装备、无放回补足。无品质、等级、刷新费或视频刷新。下一层新战术才生效，不追补奖励；对目标类别增伤只算一次。
13 界面清单与制作口径
以下60个UI编号覆盖首发功能页、弹窗和关键状态，不代表60套独立背景。相同底板、按钮、卡片和遮罩复用；每项仍需交付完整设计状态及交互标注。标为“条件”的页面先出组件和低保真，相关决策通过后制作成稿。
每页交付：整体效果图、可编辑分层源、组件／切图、尺寸与锚点、点击热区、文字示例、状态图、进出动画及关联FX编号。动态数值保持独立文本，禁止把金币、等级、血量、倒计时烘进背景图。
启动与主城
	UI
	界面或弹窗
	必须展示及交互
	必须覆盖的状态

	UI01
	启动与资源加载
	游戏标识、进度、加载短句、重试
	首次／缓存加载／超时／资源更新失败；FX01

	UI02
	登录与恢复
	自动登录、失败原因、重试
	凭证过期／网络失败／账号恢复；不做密码注册表单

	UI03
	平台必要授权与协议
	平台原生入口、用途、可查看文本
	同意／拒绝／稍后；自制面板不能冒充原生授权

	UI04
	版本与维护
	版本提示、稍后／重试／重新进入
	服务维护、版本不兼容；不可进入战斗

	UI05
	主城对战页
	城池、段位、资源、模式切换、开始、3功能入口
	新手／AI阶段，正常／请求中／禁用；FX02、19

	UI06
	主城塔模式
	塔建筑、最高层、免费与视频次数、开始
	未解锁／免费可用／需视频／次数用尽

	UI07
	顶部资源详情
	金币、体力、将签用途和来源
	0余额／体力恢复倒计时／满体；统一资源组件

	UI08
	体力不足与补充
	本次需5、当前值、恢复时间、视频实际可加量
	可看／日额度完／冷却／无填充

	UI09
	功能锁定说明
	功能用途、准确条件和当前进度
	15胜、20胜、历史200分三类，不打开整页空壳

	UI10
	功能解锁提示
	新功能名、入口指引、继续
	塔、武将／招募、训练；不重复弹；FX20

	UI11
	段位总览
	当前积分、小段进度、各大段浏览、规则
	50固定小段、无双编号、掉段、最高纪录

	UI12
	匹配与进场
	对手昵称、段位、短加载、模式说明
	等待建局／已建局加载／加载失败；不画真人在线灯



首页不放广告常驻横幅、不新增任务入口；锁定提示与常驻入口均适配小屏。无双编号、金币大数、长昵称要有省略或缩写规则，并能在详情查看完整值。
养成与招募界面
	UI
	界面或弹窗
	必须展示及交互
	必须覆盖的状态

	UI13
	基础训练页
	刀弓盾骑4项、等级、当前／下级提升、金币与升级
	可升／不足／满30级／请求中；FX21

	UI14
	武将总览
	赵云黄忠张飞关羽4卡、星级、拥有与碎片进度
	未获得／可升星／已满星／满材料未升星

	UI15
	武将详情与升星
	技能、星级、属性对比、专属片、升级／试用
	未拥有、1—5星、片不足、升级成功；FX22

	UI16
	招募主界面
	单抽、十连、将签、保底剩余、概率入口
	可抽／签不足／全满停抽／正在请求

	UI17
	概率与来源详情
	当前可得武将概率、保底、移池与将签来源
	基础池／保底／组空／全满，概率动态刷新

	UI18
	免费赵云首募
	明确免费、固定获得赵云、继续入口
	未完成／结果待恢复／已完成，仅一次；FX23

	UI19
	单抽结果
	武将主体、新获得或重复转10片、确认
	普通／稀有／首次／重复；FX23、24

	UI20
	十连结果
	实际抽数、结果卡阵列、每张新将或碎片、合计消耗
	10张／中途全满少于10张／断线恢复；允许跳过演出

	UI21
	首获武将与试用入口
	新武将名、短技能、立即试用／稍后
	3稀有共模板，赵云走教学，不强制反复试用



战斗操作与信息
	UI
	界面或弹窗
	必须展示及交互
	必须覆盖的状态

	UI22
	核心战斗HUD
	双城血、上方战斗、倒计时、6×6与环、三手牌、点数、换批
	普通／塔／试用，空槽／已购／未购／不足／拖动；FX03—18

	UI23
	开始遮罩
	中央“开始本局”，可看棋盘但不可预摆
	新手／AI／塔首层／试用；点击一次启动

	UI24
	战斗选项与暂停
	继续、1×／2×、音乐音效、帮助、放弃返回
	暂停、设置、确认返回；不能误重置

	UI25
	放弃确认
	结果说明、继续战斗、放弃返回
	普通扣分／塔保已奖／试用无损三套文案

	UI26
	字牌与单位详情
	字层、阶、基础组合、主将、训练／星级与属性
	敌我一致；叠层不能丢；面板和实际命中系数有解释

	UI27
	组合与路线帮助
	8种开口、刀盾骑射、环路、重访与层数图例
	可分步浏览，返回原游戏；教学外不常驻占战斗空间

	UI28
	拖拽与改线预览
	拖影、合法／非法格、交换、合并、撤回、可丢弃
	手指遮挡、拖出屏、滑回取消；预览不先扣费

	UI29
	高阶合并确认
	来源／目标阶、合并后阶、损失、取消／确认
	高阶损失才弹，普通低阶合并不频繁打断

	UI30
	卡牌视频许可
	右上圆形播放标记、成功解锁、仍显示价格
	第三三口／塔第三系列／两者同时；无额外领卡弹窗



结算与通天塔界面
	UI
	界面或弹窗
	必须展示及交互
	必须覆盖的状态

	UI31
	普通胜利结算
	胜利、已到账金币、时长／击杀、实际积分差、将签、回城／视频追加
	新手／AI、触发或未触发签、视频可用或关闭；FX18、25

	UI32
	普通失败结算
	失败、实际金币、积分、回城／视频追加
	0金币、有效失败、超时同血失败；不伪装成功

	UI33
	结算待确认
	同局结算中、网络异常、重试
	请求中按钮禁用；重试不重新生成胜负

	UI34
	回城积分反馈
	段位徽章、实际加减分、进度条、跨段名称
	+25／实际−1至−20／0不变、升降段；FX19

	UI35
	塔规则与奖励预览
	免费／视频次数、最高层、层奖与里程碑
	今日已领层、永久已领签、31层后规则

	UI36
	塔开局战术选择
	3张候选，效果和确认
	初始1项，确认后仍回开始按钮；FX26

	UI37
	塔层间通过弹窗
	层数、已确认金币、加点、修城、开始下一层
	奖励未确认／可继续／结算失败重试；FX27

	UI38
	每5层战术选择
	候选、已装3槽、选中、替换／保持
	未满槽／满槽／放弃新战术；先选择后过层确认

	UI39
	当前战术详情
	已装效果与来源，关闭
	倒计时下方入口；不遮城血；塔外不显示

	UI40
	精英预告与说明
	甲卫／冲车／旗手名、能力、应对方向
	三种精英，短预告不抢操作焦点；FX28—30

	UI41
	第30层抉择
	已过30层、继续挑战／结束回城
	不误扣新入场次数；继续沿原盘面

	UI42
	塔结束与失败
	最高通过层、本局已入账总额、纪录、回城
	主动结束／自然失败／超时；不再翻倍、不重复发层奖

	UI43
	稀有武将试用
	专用场景提示、固定牌序、退出
	黄忠／张飞／关羽共HUD，技能说明各不同

	UI44
	试用结束
	简短完成／失败、重试／返回武将
	不显示金币、奖杯、视频或消耗体力



统一结果层级：胜负标题最醒目，金币次之，时长和击杀再次。奖励已经到账时写“回城”，不写再次领取。塔过层显示实际修复量，例如城血590时显示+10，不显示虚假+60。
动效界面的共用规则
结算、抽卡、升级和段位反馈可以跳过演出直达最终状态；跳过不改变服务器结果。非关键装饰在低性能模式可以减少。所有按钮有默认、按下、不可用、等待四态；关闭弹窗恢复之前合法状态，不偷偷恢复已经结算的战斗。
设置和异常界面
	UI
	界面或弹窗
	必须展示及交互
	必须覆盖的状态

	UI45
	设置页
	音乐、音效、震动、默认战速、帮助、账号与版本
	开关与禁用；正式版不显示调试和新账号测试

	UI46
	账号与客服信息
	玩家编号、渠道、版本、问题反馈／平台客服入口
	复制成功／不可用；不显示登录密钥

	UI47
	协议与隐私入口
	可读文本、平台授权管理入口、返回
	长文滚动、网络失败；适用内容由负责人提供

	UI48
	音频或震动不可用
	简短设备能力提示
	不支持、系统中断、恢复，不阻断游戏

	UI49
	断网与重连
	当前状态、重试、必要的退出
	区分战斗继续模拟或业务暂停，不把加载转圈当结果

	UI50
	战斗加载失败
	同一已建对局重试／放弃
	不重复扣体力、不免费换对手

	UI51
	上局中断
	未结束普通局／塔／试用的准确处置
	普通扣分、塔已发奖保留、试用可退出

	UI52
	视频准备与返回
	加载、失败／取消、冷却／额度、实际回报
	平台原生视频不由美术画一套播放器；FX31

	UI53
	视频结果待确认
	同一请求待确认、重试
	不重复发奖；取消不能误写奖励到账

	UI54
	资源不足提示
	金币、将签、建造点分别说明
	不添加未规划的商店／充值按钮

	UI55
	通用短提示
	成功、非法放置、不可合并、满级、请求中等
	中央短提示，不能遮手牌与拖拽热点；FX32

	UI56
	请求冲突或重复登录
	数据已更新、重新载入／确认
	账号资产刷新，不在旧页面重复操作

	UI57
	资源下载失败
	文件组加载失败、重试、返回
	分包资源、字体、音效均可处理；字体失败有可读回退

	UI58
	首次帮助与新手引导
	聚光、高亮、手势、简短说明、继续
	不挡牌口；第5场起不再自动推荐最优解

	UI59
	分享卡与平台展示图
	游戏名、识别画面、进入动机
	首发只普通分享，不自加分享奖励；按渠道规格导出

	UI60
	受限与其他平台提示
	适用的身份／游玩时段限制、系统通知或退出
	条件项：以实际平台接入要求为准；可用原生UI则不重画



页面串联必须验证：任意功能页返回正确主页；模态层不点穿；后台返回不多弹一层；网络请求中多点只执行一次；小屏下开始、确认、回城和换批都可见可点。
条件项不是已确定新增玩法。正式发布需要的平台业务提示仍列入交接，接入评审后确认是原生呈现还是自制通用弹窗。不要为占位页制作与游戏无关的大量装饰资源。
14 美术资源清单
视觉基准为已批准的水墨留白方向：宣纸、墨线、少量朱红与赭金。战场以文字单位为主，不默认新增四套全身角色模型或复杂骨骼人物。武将收藏页可用书法名牌与印章完成；新增立绘属于另议内容，不让美术误判首发工作量。
UI与环境资源
	ART
	资源包
	基础数量与变体
	交付要求

	ART01
	标识与启动
	游戏Logo、启动画面各1套
	当前名一字成兵，透明与深浅底版本

	ART02
	通用纸张面板
	页面底、弹窗、卡底、提示条、遮罩等至少5类
	可伸缩面板给九宫格边界，纹理可平铺

	ART03
	按钮组件
	主、次、危险、圆形、页签5类
	默认／按下／禁用／等待，至少20种状态定义

	ART04
	导航与功能图标
	返回、关闭、设置、帮助、暂停、继续、1×／2×、音乐、音效、震动、训练、武将、招募、塔、对战等
	一套笔触；图标与热区分开，不把视觉小等同于触控小

	ART05
	资源图标
	金币、体力、将签、建造点4类；4将专属片标识
	颜色与轮廓区别，碎片可头像／字印复用

	ART06
	主城与塔建筑
	主城、塔各1主体及背景／前景层
	保留可动层，锁定可用遮罩而非重复整图

	ART07
	段位徽章
	10大段＋无双共11基础徽章；一至五与无限编号动态叠字
	不要求画无穷徽章，晋升动画复用

	ART08
	招募与武将卡框
	普通／稀有2类、未获／已获／满材料状态、星标
	四武将名牌，星级1—5由组件组合

	ART09
	棋盘与环
	6×6底板、窄环直段／转角、方向箭头、左上出口
	可缩放，环不挤占棋盘；出口显著但不挡邻牌

	ART10
	营地与地形
	营1套＋4方向；石头至少1种，可2种变化
	阻挡格边界准确，装饰不误导可走范围

	ART11
	两口／三口封边
	4弯角＋4三口共8种逻辑形状
	与文字层独立组合，禁止美术随意转方向

	ART12
	字牌内容
	刀盾弓骑＋赵云黄忠张飞关羽共12单字；资源牌1类
	12字×8朝向由组件生成，不逐张画96张整图

	ART13
	牌面状态
	1—5阶、已购、费用、不足、选中、推荐、播放许可
	推荐稍大且靠角，封边始终可辨；同一播放样式

	ART14
	拖拽预览
	合法、非法、交换、合并、撤回、丢弃6类反馈
	颜色外再配图案／短文案；“可丢弃”只在对应操作出现

	ART15
	路线与断点
	虚线路径、分叉、箭头、断点、出口提示
	线路与实兵分层，可读但不压单位



单位与战斗资源
	ART
	资源包
	基础数量与变体
	交付要求

	ART16
	基础字形单位
	兵、刀盾、骑射3主形态；刀弓盾骑为附加字
	我方／敌方同字号体系；普通字不擅自变武将金色

	ART17
	四武将主体
	赵云、黄忠、张飞、关羽4主形态
	金／赭主字＋阵营血条／底标，敌我不能同色不可辨

	ART18
	塔精英
	甲卫、冲车、旗手3主形态与特征标志
	每名两字，举盾／冲城／旗帜可作为小型标志

	ART19
	血条与附字
	双方血条、阴影／底标、叠层标签、星级／状态小标
	叠层如刀×3、盾×2；成型不显示多余“兵”

	ART20
	城池
	我／敌2套或同源变色，正常／受击／低血／摧毁
	两边阵营明确；血条独立，不烘字和数值

	ART21
	普攻特效
	近战挥击与接触、弓箭与命中、城池命中
	起点／命中点锚定，箭要看出方向

	ART22
	武将技能
	快攻节奏、贯穿箭、吼声短控、横扫4类
	赵云不新增伤害型大招；技能范围符合逻辑

	ART23
	通用状态
	免疫、受击、死亡、眩晕、抗性、增伤、举盾
	免疫跳字可读，不能伪装成受伤；轻量复用

	ART24
	出兵与演化
	营地生成、领字、组合、分流、环出口到场
	领字不使单位整帧消失；分流方向与数量准确

	ART25
	战术卡
	8战术图标＋3类别标识＋选中／装配状态
	可共用卡框，不做随机品质光效

	ART26
	结算与奖励
	胜／败标识、金币／将签飞入、纪录、升星与招募底效
	胜负先于资源；支持跳过与低动态模式

	ART27
	引导与异常
	手势、聚光、锁、加载、重连、错误／成功提示
	UI09／49—58复用；所有方向示意可配置

	ART28
	字体与数字
	主标题／战斗书法、说明正文、数字样式
	核实商用授权与打包许可，提供完整回退字体与字库策略

	ART29
	音频资源
	见音频表，允许合法采购或复用
	音频制作／采购责任单独确认，不默认由平面美术独自制作

	ART30
	平台素材
	应用图标、封面／分享图、商店截图与介绍图
	微信／抖音分别按提审时最新规格，勿硬套旧H5尺寸



资源数量按可复用组件计，不按组合截图计。主形态至少10种（3基础＋4武将＋3精英），阵营／层数／星级由动态组件组合；同一角色不需要为每个叠层重做一张图。
美术交付格式与落地规范
设计稿建议统一750宽竖屏逻辑稿，同时提供360×640、390×844、430×932三档布局示例；这些是项目适配测试目标，不是平台强制尺寸。顶部胶囊、刘海和底部安全区单独标注。字号与视觉尺寸允许随布局缩放，但规则坐标不变。
切图采用透明PNG或双方验证支持的压缩格式；图标优先可复用形状，正式是否保留SVG由引擎决定。动效交序列帧／骨骼／引擎时间轴之一并先做一例验证，不同时要求多种。每项写清尺寸、锚点、透明边距、混合方式、循环、事件点及低配降级方案。源文件与导出同版本，不只交一张完整界面截图。
15 动效与特效逐项需求
以下时长为演出建议初值，不能决定命中时刻或延迟输入。程序由战斗事件触发表现；逻辑发生后对应帧给反馈，音效跟实际事件走。普通点击可短至80—150毫秒，关键反馈可150—400毫秒，长演出必须可跳过。
	FX
	触发与效果
	动效要求与验收

	FX01
	加载进度
	可见加载而非假卡死；后台不持续播放昂贵粒子

	FX02
	主城入场／页切换
	轻淡入、短位移；按钮先可读，不强制等演出

	FX03
	开始战斗
	中央按钮退场、计时开始；不得重复触发首兵

	FX04
	拿牌拖拽
	小幅提起、阴影和落点预览；跟手无明显延迟

	FX05
	放牌成功
	轻印章／落纸，费用与新候选同一时机反馈

	FX06
	无效落点
	回弹和局部提示；不扣费、不改变路径

	FX07
	换批
	原未购牌退场、新牌到位；已购牌不闪走

	FX08
	合并升阶
	两张合一、阶数+1；不显示成两倍层数

	FX09
	撤回／弃牌
	撤回回槽，弃牌淡出；操作目标与最终结果一致

	FX10
	营地产兵
	单位由营出现并沿路走；保持9秒周期一致

	FX11
	经过字牌
	小字入兵／短亮边，保持兵的连续移动和可见性

	FX12
	组合成型
	兵变刀盾／骑射／主将，主字平滑替换，附字重排

	FX13
	三口分流
	一兵向两个出口展开，分支均保留已有属性

	FX14
	环上行军与到场
	沿环连续插值；上沿单位上抬避开棋盘，可越视觉框

	FX15
	普通近战与远程
	挥击在接触点，箭从攻击者到目标；朝向正确

	FX16
	命中与跳字
	受击者附近浅黄／白闪，数字不跳到身后；阵营常驻可辨

	FX17
	免疫与死亡
	免疫文字与短盾光；死亡淡散一次，不鬼影传送

	FX18
	城池低血与摧毁
	低血明显，破城有短高潮反馈；不新增拖延血条

	FX19
	积分与升降段
	回城进度条和数值同步，实际差额，跨段名称同步

	FX20
	功能解锁
	锁退场／入口短高亮；关掉后不反复强引导

	FX21
	训练升级
	金币减少与属性提升对照，不能只播成功不改数字

	FX22
	武将升星
	星级填亮、属性更新，支持跳过

	FX23
	召唤与首募
	出结果→显示名字／稀有状态，先确定后演出

	FX24
	重复转片
	武将卡转专属片+10，不误做首次本体转片

	FX25
	奖励到账
	金币／将签归资源栏；以实际到账事件为准

	FX26
	战术选择
	选中、装配、替换、保持的差异明确

	FX27
	塔过层与修城
	显示实际补给，等确认继续；不自动偷跑下一层

	FX28
	甲卫举盾
	6秒持续护盾可辨，结束撤去，受伤特效不覆盖状态

	FX29
	冲车压城
	近城冲击与城命中更明确，但不自加冲锋位移或控制

	FX30
	旗手蓄力与鼓舞
	蓄力2秒、范围提示、6秒增伤标识，死亡取消

	FX31
	视频许可解锁
	圆播放标消失／可用态出现；不自动放牌

	FX32
	短提示
	轻量淡入淡出、可合并重复消息，不遮手牌



四武将技能演出与密集战斗
	技能
	必做表现
	禁止表现造成的误读

	赵云快攻
	主字特殊色、快速普攻节奏；动作适配双武器各自频率
	不新增全屏大招、突进、无敌或AOE暗示

	黄忠贯穿
	一条清晰箭线，主目标与最多1副目标各有命中反馈
	不画贯穿整屏十人；不穿城给虚假伤害

	张飞短控
	第4击短吼／震纹，目标眩晕标记，抗性后状态
	不长时间定身；已出手攻击不能被动画吞掉

	关羽横扫
	第3击局部扇形／弧光，仅命中实际范围与数量
	不跨屏扫到无目标处，不把主目标重复命中当追加



拥挤时保留主字、血条、关键层数和技能事件；减少尘点、普通受击粒子、重复音效叠加。伤害数字可对同目标短窗合并显示，但实际伤害事件与统计不能合并漏算；免疫、死亡、关键技能单独保留。表现对象可复用，逻辑实体不可因池容量被回收。
音频与震动需求
	类别
	必做事件
	数量口径与混音规则

	背景音乐
	主城、战斗
	2条循环；塔可复用战斗；音量低于交互反馈

	操作
	点击、拿放牌、换批、合并、无效操作
	5—6类，可复用合法音源

	战斗
	近战、射箭、命中、城池受击、死亡
	5类，按同屏并发限制播放数量

	关键事件
	成型、分流、四将技能、免疫、破城
	允许共用底效叠层，不要求每单位每击都响

	局外
	胜利、失败、升级、招募、奖励、战术
	6类事件，长演出跳过即截断或收尾

	震动
	有效放置、强命中／破城、关键成功
	开关可关，设备不支持不报错；不能高频每兵震



开发先使用现有合法音源，正式交付需要资源名、来源、授权、循环点、音量建议和替代清单。前后台切换、广告返回、来电等音频中断后恢复原设置，不能突然双倍播放两条BGM。
视觉验收最低线
360宽视口看得清封边、字阶、费用与推荐；手指不挡住落点预览；上方战斗的武将和普通兵易区分；敌我武将同屏仍能凭血条／底标区分；受击闪色不抹掉阵营；文字和血条不互相覆盖。整张参考图可作方向参照，不能当运行时整屏贴图替代交互。
16 沿用 OH 工程的配置交接
本项目优先沿用 OH 现有 Unity 工程基础与配置流程，裁剪掉 OH 专属玩法，在独立新项目仓库开发造兵业务。不可把原型里的 JavaScript 常量或临时CSV导入器作为正式配置源。完整表头另见《配置表头与字段字典》；工程目录、导表流程和单位计算样本见《工程与配置表实施方案》。新增昵称池使建议逻辑表共34张。
本次已核对 OH develop 304b8ce7e2fa6ee19dc708a22491abd830d87abe 的代码、源表与导出件；以下是复用及新增方案，尚未完成新小游戏迁移。若选用其他引擎，仍沿用公司配表契约，并单独估算读取层与平台模块的移植。
	类别
	优先沿用的基础
	一字成兵新增或适配

	启动和渠道
	Boot、资源版本、文件清单、双平台SDK适配模式
	新项目身份、资源路径、错误恢复、真实广告和真机验收

	通用运行层
	页面／UI、事件、资源池、ViewModels、定时器
	新页面与战斗表现；区分可暂停模拟时间和真实业务时间

	配表生产
	config源表、ExcelOutput、Config与diff_Config
	新业务表、引用校验、固定导出入口与成套发布

	配置读取
	MgrFacade.Cfg、CfgMgrProxy、CfgMgr、CfgLoader
	新表登记、字段消费、单位换算、版本快照与双端对账

	功能开关
	OpenFunction、Condition、Trigger、PopWindow、Guide
	累计胜场、历史积分、武将资格等新条件处理器

	资产与广告
	Item、Global、Ads、相关VM的骨架
	新资产ID、奖励账本、卡牌视频许可与模式差异

	核心玩法
	不搬 OH 的原有物理和吞噬规则
	棋盘／环路、牌操作、单位属性、双武器、AI、塔与成长



基础表用新项目数据：Global维护体力与初始资产，Item维护局外货币及碎片，OpenFunction维护入口，Condition维护解锁条件，Guide与弹窗队列维护引导。客户端表现走config/client，文案走业务String与FinalString。首发不因旧工程有Shop、Charge、公会或任务表就扩充对应玩法。
OH 的 ObjInfo、Monster、Buff 带有物件吞噬、追击等业务语义，不直接用作造兵属性表。框架中的 Table 标记表示嵌套聚合，不表示跨表引用已自动校验。新增条件或技能也必须实现对应处理器，不能只在表里填写函数名。
程序DEV03任务改为迁移并验证既有导表及读取管线；DEV05—DEV10消费新玩法配置；DEV11对服务端配置和账本负责；DEV12交付引用校验和回归工具。程序不需要为每张表分别做一个管理器。
配置目录与导表流程
	配置层
	维护位置与格式
	规则

	玩法及共用规则
	新项目config/normal/main/*.xlsm
	工作簿分模块；每张工作表对应一个同名JSON

	客户端表现
	config/client/*.xlsm
	字形、资源、音频、颜色；不可在表现表覆盖伤害、射程

	文案
	config/string与String总表
	使用Lang收集；中文变化需重新收集翻译键

	运行产物
	Config与diff_Config
	同次导出，两种形式语义相同；禁止手改产物替代源表

	永久进度／局内状态
	服务端进度与开局快照／战斗运行态
	金币、等级、保底属永久进度；字层和购买计数属局内状态。均非配置行，完整棋盘续局仍待定



普通业务表固定五行表头：第1行英文字段，第2行子字段，第3行导出模式，第4行int／string，第5行中文说明；第6行起数据。普通单层表头前两行纵向合并，结构体组按既有横向合并规范。FinalString是专用流程，当前导出脚本按-r 4处理，不能套普通表起始行。
比例用明确单位的整数：0.2记2000万分比，30%记3000；时长标注模拟毫秒或真实秒；属性定点与取整规则统一。数组值用分号；结构体与嵌套模式严格照规范。第5行必须写单位、有效范围、0的含义及关联表。英文参数仅在程序配表附录中出现，策划规则仍配中文解释。
策划修改源表 → 重算保存 → 校验表头与引用 → 固定版本ExcelOutput导出 → 比较两份产物 → 客户端与服务端读回 → 公式／场景回归 → 策划真机试玩 → 源表、产物、代码和资源成套提交发布。导出成功不代表运行生效。
当前工具为.NET Framework 4.6.1成品，优先用已验证Windows环境或构建任务导出。当前README的Config／diff_Config输出为-v 4／-v 7；旧全量批处理仍有Lua目录形式，程序先验证实际目标再交付新项目入口，不盲目复制命令。
本次未在Windows执行导表器，未生成新项目正式xlsm。当前核验是既有源表、导出件与读取代码检查；首个开发里程碑必须完成新表真实导出和双端读数。
玩法工作簿与属性分层
	工作簿模块
	计划工作表职责
	关键边界

	YZBattle
	全局战斗、模式定义
	全局9秒产兵、0.85秒每格；300／180秒按模式，不逐关偷改生产

	YZCard
	开口形状、文字、价格、供牌池、固定牌序
	字与8朝向组合生成；阶、层、报价、许可各自独立

	YZUnit
	单位底板、刀弓武器、基础组合
	敌我同公式；同武器同层同成长则同属性

	YZHero
	武将、技能
	首个主将锁定；技能类型由程序实现，参数可配

	YZLevel
	教学场、难度、棋盘、障碍候选
	20场和地图分别引用；不预铺玩家路线

	YZEnemy
	敌军构筑、教学显式覆盖、波次
	构筑模式与最终面板覆盖互斥，不能重复乘层数

	YZMatch
	AI匹配、段位
	模板、成长档、分数和压力分开，不实时跟玩家加牌补强

	YZGrowth
	训练定义、逐级费用、武将星级
	账号等级在存档，表只放规则与费用；满级不可扣费

	YZRecruit
	抽卡定义、武将池
	保底、资格筛选、满材料移池；首募独立

	YZReward
	奖励、广告业务规则
	金币不进入建造点；广告位和业务收益分开

	YZTower
	塔定义、逐层、精英、战术
	保盘、层奖、模式许可、手动过层；后续增长可配

	YZView
	表现模板，置于config/client
	资源与文字颜色映射，不储存最终攻击和血量



详细目录共34张逻辑工作表，归入11个玩法工作簿和1个客户端表现工作簿；是建议拆分，不是34套新系统。低复杂度表可经程序评审合并，职责与引用仍需保留。
属性按“底板／武器 → 对应训练 → 字层 → 当前形态一次 → 名字／骑训练增伤 → 星级／模式倍率 → 命中目标与减伤”计算。同一单位的HP、近战与远程伤害、攻击频率、移速、射程、免疫率为派生结果；字层、已访问卡、冷却和技能计数属于运行状态。
不为每一种刀×3盾×2的组合单独建兵种。盾当前加生命，不给基础护甲；武将替换形态倍率，不再重复乘刀盾倍率。敌军按构筑计算时必须与我方使用同一计算器；必要教学显式属性已是最终面板，不能再按展示字层计算一次。
配置迁移验收与调参工具
	检查项
	必须满足

	表结构
	ID和字段唯一；字段模式合法；备注不导出；嵌套续行未丢失

	表间引用
	地图、波次、武器、字、组合、主将、技能、训练、奖励、表现均有效

	行为实现
	新条件／技能已注册；未知枚举不静默用0；新增字段有消费位置

	属性对账
	单刀16／42HP；三刀22.4／42HP；刀盾24／84HP，额外层K=0.2

	组合边界
	骑射近8远14、频率2.24；先刀盾再赵云近31.68、84HP、频率2，保留30%免疫

	命中与时钟
	面板和实际命中分开；对兵0.8、对城0.7各一次；模拟／真实时间不混用

	价格与随机
	初始报价冻结；合法候选过滤后权重有效；资源不足、满池、全满抽卡有处理

	双端和分组
	客户端与服务端语义一致；变体空继承与显式0正确；对局锁版本及实验组

	产物与发布
	同次双格式导出、无孤儿旧表影响、配置版本与资源兼容、有可回退快照



上述属性样本均为训练1级、武将1星且无战术。完整六组对比见配表实施附录，作为程序移植校验，不当作胜率结论。原型数值保持不变。
先完成一个最小配置闭环：单位、武器、组合、地图和敌波样表 → 真实导表 → 双端读取 → 相同构筑相同属性 → 一场可玩战斗。通过后再铺全量表。20场逐波、塔前30层和训练逐级费用仍以随包完整数值规划为初值；如与原型不一致，记录差异由负责人冻结。
调参工具可指定种子和操作序列，查看当前配置版本、每个属性的来源与各次乘法、运输节点、波次触发、资源流水、命中前攻击与实际扣血。每条错误定位工作簿、sheet、ID、字段。测试面板仅测试包可用。
平衡记录包括模式、地图、双方参数、种子、首次入场／接战／城受击、改线与援兵到场、胜负、城余血、资源消耗、换批与广告次数。自动测试验证规则与边界，策划真机试玩负责思考空间、增援窗口和持续对抗体验。
17 工程质量与真机验收
以下为项目建议的首轮工程目标，不是平台限额。程序选定基准低配机后冻结最终门槛；不能只在桌面浏览器跑通。
	项目
	首轮目标与验收方法

	画面适配
	360×640、390×844、430×932及至少一台长屏、刘海机；胶囊／安全区不遮主操作

	性能
	基准低配机常态≥30帧，主流机争取60帧；记录200战斗兵＋200运输兵压力场景，并继续压到实际最坏配置

	长局
	塔连续30层、长时间换牌／合并／暂停／广告返回，内存不持续上涨到崩溃

	操作反馈
	正常本地拖动／落点反馈目标100毫秒内；战斗不等网络逐击确认

	时钟
	1×／2×结果一致；暂停、后台、广告、加载和层间等待不偷跑模拟，不积累补跑爆发

	弱网
	建局、抽卡、升星、结算、塔层奖、广告完成断线与重试均一次处理

	音频
	切后台／广告／系统中断不叠BGM，设置保持；关音效不影响战斗逻辑

	构建
	微信与抖音独立渠道配置，密钥与调试接口不进入客户端包

	更新
	配置／资源版本兼容、强更与失败提示，上一正式版本可回退

	统计
	登录、教学漏斗、对局开结、资源、视频、错误与性能可查；不把隐私数据随意写日志



必须通过的业务测试
	QA
	场景
	通过标准

	QA01
	首登、重登、并发重试
	初始资源只发一次，同平台账号恢复一致

	QA02
	全部8形状与4边入环
	入口、分流与最短路正确，环出口才参战

	QA03
	同实体重访／换位／升阶
	不重复取字分流，后续新兵按新阶领层

	QA04
	塔内系列判定与购牌费用
	已有张飞再新购飞免系列视频、仍扣报价；替换后仅两系列免视频，仍三系列需许可。三口另判，已购重摆不扣费

	QA05
	刀／弓双攻与形态先后
	独立武器；刀盾骑射先完成决定；武将不复乘

	QA06
	免疫与技能
	免疫零扣血有跳字；贯穿／横扫目标数正确；张飞共享抗性

	QA07
	全模式时钟
	暂停／后台／广告冻结；2倍不影响真实体力与广告冷却

	QA08
	价格与已购手牌
	报价冻结；交换合并无重复收费；换批保留已购牌

	QA09
	结算与积分
	同步死亡规则、300秒同血失败、0分下限、实际差额动画一次

	QA10
	抽卡与升星
	免费首募独立；10抽保底；全满移池；断线恢复同一结果

	QA11
	塔循环
	层奖一次，战术下一层生效，手动确认才下一层，30层分支正确

	QA12
	日界与奖励
	04:00次数刷新；跨日塔归开局日；首次奖励掉段不重复领



18 战斗体验验收与开发阶段
体验不能只验通关
	维度
	验收方法
	失败信号

	思考空间
	在5、10、15、20场及低／中／高段AI，有意暂停操作约8—12秒观察，再正常改线
	不操作几秒立刻败，或者长时间完全不用操作也必胜

	增援有效
	记录城受压前后的补牌、下一批兵出生、沿路与环、参战时刻
	强牌已放但战斗总在援兵前结束；只能靠早布完一路

	敌我对抗
	比较低投入、合理路线、高投入分流三种构筑
	满场己兵而无敌军；敌人只给城加血，不对兵造成损失

	难度波动
	20场连续试玩、AI多种子、多养成档；含资源紧张与非最优手牌
	第6／7场陡增或所有场平推；单关过了不能证明全局平衡

	长局与广告
	塔无广告和自愿广告分别记录层数、资源与操作空间
	无填充必被卡死且无法合理调整；无限分流导致崩溃

	成型高潮
	兵按路线完成组合、分流、到场并发生可见交锋后破城
	拼出武将立刻结束，或剩下很长时间只削城血



这些是验证场景，不是承诺每种慢操作都必须赢。数值验收由负责人真实试玩签收；自动测试验证公式和边界，不能替代人类体验。
分阶段交付与负责人
	阶段
	程序交付
	美术交付
	退出条件

	M0 规则与技术冻结
	双平台空工程、登录／广告验证、字体与拖动样例、数据模型
	视觉规范、1张核心战斗、1张主城及状态样板
	引擎、资源格式、界面方向、待定交互签收

	M1 战斗闭环
	前4场、牌操作、环、公式、双武器、结算；接配表
	战斗HUD、棋盘、字牌、基本兵／城与基础FX
	真机从开始到输赢完整可玩，核心QA通过

	M2 核心内容
	固定20场、4将与试用、AI／段位、完整塔
	4将、3精英、战术、全部战斗与塔弹窗
	规则一致，代表性难局有调整和援兵窗口

	M3 账号与养成
	体力／金币、训练、招募、升星、账本和真实视频
	主城、所有外围页、抽卡升星奖励动效
	无重复发奖，断线与跨日测试通过

	M4 首发验收
	埋点、压力与兼容、异常补齐、正式开关、提审包
	小屏检查、资源优化、音效整合、平台物料
	双平台真机报告、规则清单与资产清单签收



一名程序同时承担客户端和服务端，必须把登录、账单和小游戏接入单独估时；不能只按“照着原型画页面”排期。一名美术先完成组件与战斗关键资源，随后复用到外围，避免前期逐页画成无法拆分的整图。具体日程由两名执行者评估后填写，本文不虚构工期。
交付包含工程、构建说明、配表及导出工具、服务部署说明、素材源文件、切图／动效／音频清单、测试记录与未解决问题。每阶段可运行包、规则版本和资源版本要一一对应。
19 开工前决策与现有资料
	决策
	建议默认方案
	确认人／影响

	正式技术栈
	优先OH Unity基础裁剪迁移并验证双平台；若换引擎，保留配置契约并另估移植成本
	程序＋负责人；决定字体、动效格式、打包和服务部署

	正式界面基准
	当前水墨版，原版保留为规则比对，不再并行重做两套正式UI
	负责人＋美术；避免双份工作量

	账号互通
	首发同平台恢复，微信／抖音进度独立；跨端互通后续另立项
	负责人；影响身份体系与客服

	杀进程后续局
	当前按未结账单确认放弃；塔持久化续局单独评估
	负责人＋程序；长塔体验与开发量影响大

	撤回和丢弃
	同槽交换／撤回，明确丢弃命中区删除；必须灰盒实机确认
	负责人；历史意图有差异，不可静默合并

	音频与字体
	先复用可确认授权资产，缺口采购或重制
	负责人；确定预算与制作责任

	首发开放程度
	按本文件完整范围估价排期；若阶段上线，另列明确删减清单
	负责人；不能执行者自行去掉系统

	发布材料
	按各平台实际主体、品类与控制台要求清点
	负责人＋程序；准备资质和审核材料，不在本文件推定已满足



已有素材如何使用
现有水墨素材、参考截图、字体和音频可用于复刻与成本评估。美术逐项标记“直接复用／需重制／缺失补做”，验证分层、透明底、边缘和授权。客户端解包得到的竞品资源只作玩法研究，不列入本游戏可发布资源。
	交接来源
	位置与用途

	最新完整规划
	附件 full-game-plan 内00阅读入口、01完整游戏规则、02数值与成长经济、03配置与验收；v5.4，2026-10-21

	当前新试玩
	https://docs.singumon.com/playtest/yizi-chengbing-ink/；密码由负责人另行提供，不写在交接包

	历史Sites
	https://wenzi-zaobing-prototype.ddmao.chatgpt.site/ink；旧标题一字成兵，账号不与新入口互通

	原型工程
	工作区 prototype；本次核对提交82ec9e458f02007a5623f9148efe2c547d84411f

	核心规则与配置
	public下rules、combat、cards、inventory、economy、heroes、heroSkills、levels、tower、tactics等；供程序迁移比对

	现有美术
	public/ink-assets、public/ink-hub-assets；随包资产索引给出全部路径与大小

	现有音频与授权
	public/ink-audio，另附sources及license文件；字体授权在ink-assets/v25/fonts

	新入口扩展
	文档中心身份扩展与Sites源码不是同一提交，最新规划记载扩展74ef3ed；正式开发不复制试玩访客身份方案



本次文档不修改线上玩法、不替换现有完整规划。原型版本是初始比对基线；接入前再次核对入口与源版本，以免把两个试玩环境的账号和行为混为一谈。
平台文档与核验范围
微信官方小游戏登录与激励视频文档作为接入入口；本次官方网页未能通过检索工具读取全文，具体SDK调用与当前平台限制由程序在开发者后台复核。抖音激励视频文档已核对：覆盖Canvas、不同系统的生命周期回调差异及完成回调适配均需要专项真机测试。本文不固定包体限额、SDK最低版本或审核周期。
微信登录：https://developers.weixin.qq.com/minigame/dev/guide/open-ability/login.html
微信激励视频：https://developers.weixin.qq.com/minigame/dev/guide/open-ability/ad/rewarded-video-ad.html
抖音激励视频：https://partner.open-douyin.com/docs/resource/zh-CN/mini-game/develop/api/javascript-api/ads/tt-create-rewarded-video-ad
交接完成标准：程序逐条给出实现方式、依赖与估时；美术逐项标明复用／重做／新增；负责人确认待定项；之后每次变更记录规则、UI／ART／FX编号、版本和验收结果。
一字成兵  开发交接  ·  




